Projekts „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Tukuma slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti”. Eiropas reģionālā attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" pasākumi "Veselības aprūpes infrastruktūra" 3.1.5.3. aktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība": 3.1.5.3.1. apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" projekta "Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Tukuma slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti", līguma Nr. 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/018 ietvaros.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, ātrumu un izmaksu efektivitāti Tukuma pilsētas un Tukuma novada iedzīvotājiem, paaugstinot struktūrvienības, kura nodrošina ārstnieciskā procesa darbību, energoefektivitāti un nodrošinot infrastruktūras sakārtošanu.

Projekta īstenošanas laiks

18 mēneši – no 2010.gada 01.nov. līdz 2012.gada 30. Apr.

Projekta izmaksas

Kopējās projekta izmaksa plānotas LVL 540 755,26, tajā skaitā:

Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums LVL 276 482,90;

Privātais finansējums LVL 48 791,10;

Neattiecināmās izmaksas LVL 215 481,26

Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros realizētie līgumi:

- Tehniskā projekta izstrāde- SIA „OZOLA&BULA arhitektu birojs” 26.05.2011.

Ls 13 664,00

- Tehniskā projekta neatkarīgo ekspertīzi- SIA „ASSETS AD” 20.50.2011.

Ls 1924,00

Projekta ietvaros noslēgtie līgumi, kuri pašreiz tiek realizēti:

- Patoloģiskās anatomijas nodaļas ar histoloģisko laboratoriju būvniecība- SIA „Tukuma nami” 07.09.2011.

Ls 518 823,26

- Būvuzraudzības pakalpojumi (patoloģiskās anatomijas nodaļas ar histoloģisko laboratoriju būvniecība)- SIA „Jurēvičs un partneri” 07.09.2011.

Ls 4514,00

- Autoruzraudzības pakalpojumi (patoloģiskās anatomijas nodaļas ar histoloģisko laboratoriju būvniecība)- SIA „OZOLA&BULA arhitektu birojs” 07.09.2011.

Ls 1830,00

Būvniecības darbi norit rudens/ziemas periodā un tiek izmantotas visas sezonai raksturīgās tehnoloģijas un piedevas materiāliem, lai nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi.

Ēkas fasāde- samūrētas visas nesošās konstrukcijas, nosiltināta ēkas fasāde, uzstādītas jumta koka konstrukcijas, notiek skārda seguma uzklāšana, salikti plastmasas logi un durvis.

Ēkas iekšdarbi- apmestas iekšējās sienas, sagatavota grīda betonēšanai, savilktas elektroinstalācijas, notiek ventilācijas sistēmu izbūve.

Ārējie darbi- ieklāts bruģis pie ēkas ieejas durvīm.